FASES DE DESARROLLO NEXO-ERP

📊 Resumen Ejecutivo: F0-03 (Prisma + PostgreSQL Multi-Tenant)

✅ Documentación F0-02 Actualizada

🔗 Notion: https://www.notion.so/31feffd5c61c81b5896af757a4074bca (Completado)

🎯 Diseño Arquitectónico Completado

Arquitecto + DBA han coordinado una estrategia integral:

Decisiones Clave del Arquitecto:

- ✅ Prisma 6 Multi-File Schema con previewFeatures: ["prismaSchemaFolder"]

- ✅ Prisma Client Extension para auto-inject company_id (Capa 2 de aislamiento)

- ✅ User.id = Cognito sub (sin UUID auto, sincronización directa)

- ✅ Soft delete en todos los modelos (is_active: false) para auditoría

- ✅ Índices compuestos con company_id SIEMPRE primero

- ✅ Validación max_users en 3 capas (frontend warning + API check + DB trigger opcional)

- ✅ Sincronización Cognito→Prisma via Lambda PostConfirmation (Fase 1)

Estrategia del DBA:

- ✅ PostgreSQL 16.4 con extensiones: uuid-ossp, pgcrypto, citext, pg_trgm, pg_stat_statements

- ✅ RLS Policies en 4 tipos (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE) para TODAS las tablas de negocio

- ✅ Índices multi-tenant con regla de oro: company_id primer campo

- ✅ Partial indexes para queries comunes: WHERE is_active = true

- ✅ BRIN index en audit_logs.created_at (append-only, alto volumen)

- ✅ RDS Proxy obligatorio para Lambda/Amplify (connection pooling)

- ✅ Monitoring: CloudWatch + pg_stat_statements + slow query alerts

📋 Plan de Implementación Consolidado (10 Pasos)

| # | Paso | Duración | Prioridad | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Docker Compose PostgreSQL 16 | 15min | 🔴 | DBA |
| 2 | Instalar Prisma 6 + deps | 20min | 🔴 | Arquitecto |
| 3 | Schema: Company + User + Auditoría | 30min | 🔴 | Arquitecto |
| 4 | Primera migración + seed | 30min | 🔴 | DBA |
| 5 | Prisma Client singleton | 15min | 🔴 | Arquitecto |
| 6 | Tenant Extension auto-inject | 1h | 🟠 | Arquitecto |
| 7 | Validación max_users | 30min | 🟠 | Arquitecto |
| 8 | Tests E2E aislamiento | 1h | 🔴 | QA + DBA |
| 9 | Smoke test Cognito sync | 30min | 🟡 | Arquitecto |
| 10 | Documentación + ADRs | 30min | 🟡 | Doc Engineer |

Fase 0-3 Inmediata:

docker-compose.yml                    		# PostgreSQL 16 + pgAdmin

docker/postgres/init.sql             		 # Extensions + configuración

prisma/schema.prisma                 		 # Base config + generator

prisma/schema/core.prisma             	 # Company + User + Module + Permission

prisma/migrations/                    		# Auto-generadas por Prisma

prisma/seed/seed.ts                  		 # Company + User seed

src/lib/db/prisma.ts                  		# Singleton con extension

src/lib/db/extensions/tenant.ts       		# Auto-inject company_id

src/lib/db/setCompanyContext.ts      	 # SET app.current_company_id

src/lib/validators/company.ts         		# Zod schema Company

src/lib/validators/user.ts            		# Zod schema User

.env.local                           			 # DATABASE_URL

tests/e2e/tenant-isolation.spec.ts    	# Test aislamiento RLS

⚠️ Riesgos Identificados

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Data leaking por olvido company_id | 🔴 Crítico | Prisma Extension auto-inject obligatorio |
| Performance RLS en queries complejos | 🟠 Alto | Índices compuestos + monitoring |
| Connection exhaustion en Lambda | 🔴 Crítico | RDS Proxy en Fase 3+ |
| Migraciones destructivas | 🟠 Alto | Checklist pre-deploy + backups |
| UUIDs v4 causan page splits | 🟡 Medio | FILLFACTOR = 70 en índices |

🎉 F0-07 COMPLETADO — Resumen

✅ Pull Request #2 creado y actualizado: https://github.com/ingricardotoro/nexo-ERP/pull/2

Archivos creados/modificados (2 commits):

Commit 1 - Implementación F0-07:

- docker-compose.yml — MailHog agregado (SMTP localhost:1025, UI :8025)

- .env.example — 26+ variables documentadas (DB, App, AWS, Email, Storage, Monitoring, Feature Flags)

- env.ts — Validación Zod server-side (fail-fast en startup)

- env-client.ts — Validación Zod client-side (NEXT_PUBLIC_*)

- dev-setup.mjs — Setup automatizado en 1 comando (Node.js)

- verify-env.ps1 — Verificación 9 componentes (PowerShell, ASCII encoding)

- route.ts — Health check endpoint con DB connectivity

- amplify.yml — Build config para Amplify Gen 2 deployments

- .gitignore — Excluye .env.staging/.env.production/docker data

- package.json — Scripts: dev:setup, dev:verify, docker:up/down/reset/logs

Commit 2 - Documentación:

- ARCHITECTURE.md — Sección detallada "Ambiente Local (F0-07)" con servicios Docker, validación Zod, scripts, health endpoint, amplify.yml config, y notas importantes (puerto 5433, encoding ASCII)

- Roadmap actualizado: F0-07 marcado como completado (local environment)

Ambiente validado ✓

✅ Docker: [OK]

✅ PostgreSQL (nexoerp-postgres): [OK] (puerto 5433)

✅ Conexión PostgreSQL: [OK]

✅ .env.local: [OK]

✅ node_modules: [OK]

✅ Prisma Client: [OK]

✅ Migraciones: [OK] (2 aplicadas)

✅ pgAdmin: [OK] (http://localhost:5050)

✅ MailHog: [OK] (http://localhost:8025)

Ambiente de desarrollo LISTO

Scripts disponibles:

npm run dev:setup     # Setup completo automatizado

npm run dev:verify    # Verificación de 9 componentes

npm run docker:up     # Iniciar servicios Docker

npm run docker:down   # Detener servicios

npm run docker:reset  # Reset completo (elimina volúmenes)

npm run docker:logs   # Ver logs de todos los servicios

🎯 ¿Qué sigue?

El proyecto está listo para Fase 1: Core Module. Opciones:

- Configurar GITHUB_TOKEN (opcional, para GitHub MCP)

  - Sigue MCP-SETUP.md

- Iniciar Fase 1 con alguna de estas tareas:

  - Lambda PostConfirmation (Cognito → Prisma sync)

  - API middleware para extraer company_id del JWT

  - CRUD APIs para Users & Companies

  - Consolidar ADRs en ARCHITECTURE.md

- Otra tarea que tengas en mente

## Solicitar Apoyo de Agentes

# Para configurar AWS

@devops-nexoERP Necesito configurar AWS Amplify Gen 2 con Cognito, S3, y RDS

# Para implementar pantallas

@uxui-designer-nexoERP Necesito implementar CRUD de usuarios con TanStack Table

# Para auditoría de seguridad

@security-auditor-nexoERP Necesito auditoría completa antes de merge a staging

# Para validación de tests

@qa-nexoERP Necesito revisión de cobertura de tests

Resumen de Validación Completa Fase 1

| Verificación | Resultado |
| --- | --- |
| Infraestructura AWS | 27/29 PASS (RDS, RDS Proxy, Cognito, S3, Amplify) |
| Staging URL (/) | 200 OK - "NexoERP" |
| Dashboard (/dashboard) | 200 OK - 36KB |
| Users (/dashboard/users) | 200 OK - 37KB |
| API (/api/v1/core/users) | 400 - Correcto (requiere auth) |
| Headers de seguridad | 6/6 presentes |
| Tests locales (Vitest) | 47/47 PASS en 4.48s |
| CloudFront | CDN activo (MIA3-P5) |

Fase 1 deployada y validada en staging.

Ahora que todo está confirmado, el siguiente paso según el documento es Fase 1.5: Completar el módulo Core. Los items pendientes son:

- API Middleware auth - Extraer company_id del JWT Cognito

- Conectar frontend a API real - Reemplazar datos mock

- CRUD de Companies - Company settings page

- Tests E2E de API Routes

- Página /login - Flujo de autenticación con Cognito

El API Middleware de autenticación quedó implementado y conectado al módulo de usuarios.

Qué implementé

- Verificación JWT Cognito (firma + issuer + audience + claims custom):
cognito-jwt.ts

- Contexto de auth tipado y errores de autenticación:
auth.ts

- Helper para leer contexto inyectado por middleware en rutas API:
request-auth.ts

- Middleware global de Next.js para /api/*:

- Extrae token desde Authorization: Bearer ... o cookies

- Verifica JWT contra JWKS de Cognito

- Inyecta headers internos x-company-id, x-user-id, x-user-role, etc.
middleware.ts

- Integración en endpoints Core Users (elimina mock-company-id):
route.ts
src/app/api/v1/core/users/[id]/route.ts

- Variables de entorno Cognito agregadas al validador server:
env.ts

- Dependencia para JWT:
package.json
package-lock.json

- Tests nuevos de auth:
cognito-jwt.test.ts
request-auth.test.ts